議事録（第七回）

書記文責：小林　大河

1.日時　7月2日（土）　22時00分〜22時15分

　場所　Skype 会議

2.出席：小林　大河　・森　叡太郎　・高橋　裕太

3.テーマ：進捗（デザイン中心）&今後の予定

4．会議内容

　各自の進捗共有

5．会議内容（詳細）

・森叡

　 →デザイン待ち。動作としてはOK!!カメラの実装は見送りで。

　　 GAME画面の背景の切り替えは、使用ではタップごとになっているが、

　　 1秒ごとの遷移の方が良い。（理由：連打する人がいる為。）

* 高橋

→森尋さんからのキャラクター待ち。デザイン部で各ボタンにキャラクターを挿入するということだったので、キャラが出来ないと進まない。

　　 キャラクターをもらえれば、１日ほどでボタン作りは完成する。

* 小林

→今回の会議ではデザインの進捗状況を聞き、今後のスケジュールを立てたかった。しかし、高橋さんからの進捗ではスケジュールが立てられない。森尋さんの進捗状況をヒアリングした上で今後のスケジュールを立てる。後日に森尋さんとSkypeにて会議をする。

決定事項：カメラ機能の実装見送り/

　　　　　GAME画面での背景の切り替えの変更

　　　　　　現在の仕様：タップごとに変更

　　　　　　今後の仕様：１秒ごとに変更

6.次回の会議日程

　未定（森尋さんとのSkype後に決める。）